АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЛАВКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Славкино

01 сентября  2021  года                                                                                   № 36

Об организации  и проведении  комплекса работ

по осеннему  благоустройству  территорий

населённых  пунктов  муниципального образования

Славкинское сельское поселение

В целях улучшения санитарного и эстетического состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Славкинское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, постановляет:

1. В срок с 01 сентября по 27 октября 2021 года провести на территории муниципального образования Славкинское сельское поселение комплекс работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов (далее – комплекс работ по благоустройству).

2. Провести субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению  санитарного и экологического состояния населённых пунктов 04 сентября, 18 сентября, 01 октября, 17 октября,  22 октября 2021 года.

3. Субботник, проводимый  04 сентября  2021 года, приурочить ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия».

4. Объявить 18 сентября 2021 года Днём чистоты, приурочив его ко Всемирному дню чистоты.

5. Утвердить состав  комиссии по координации проведения комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населённых пунктов муниципального образования Славкинское сельское поселение (приложение № 1).

6. Разработать.  утвердить и представить в Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области план проведения комплекса работ по благоустройству.

7. Провести на территориях населённых пунктов комплекс работ по благоустройству:

7.1.Организовать деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся в результате проведения комплекса работ по благоустройству.

7.2. В рамках проведения месячников по благоустройству провести информационно-разъяснительную работу с жителями населённых пунктов об участии в мероприятиях по благоустройству.

7.3. В срок до 04 сентября  2021 года обеспечить завершение осеннего осмотра зданий и сооружений с составлением соответствующих актов.

7.4. В срок до 11 сентября 2021 года провести обследование территорий населённых пунктов в целях выявления незаконно возведённых строений и рекламных конструкций, а также обеспечить приведение в нормативное состояние установленных на территории населённых пунктов элементов благоустройства.

8. Руководителям организаций  всех организационно-правовых форм собственности (по согласованию):

8.1. В срок до 01 октября 2021г. обеспечить приведение в нормативное состояние территорий подведомственных организаций.

9. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Славкинское сельское поселение от 26.03.2021 года № 09  «Об организации и проведении  комплекса работ  по весеннему благоустройству территорий населённых  пунктов муниципального образования Славкинское сельское поселение».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Славкинское сельское поселение                                                   Н.Н.Жидкова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Славкинское  сельское поселение

от 01 сентября  2021 года № 36

СОСТАВ

комиссии  по руководству и организации проведения месячников по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Славкинское сельское поселение

Председатель группы:

Жидкова Н.Н. –            Глава администрации муниципального

образования  Славкинское сельское поселение

Секретарь группы:

Служаева В.М.   –         специалист  администрации муниципального

образования  Славкинское сельское поселение

Члены группы:

Алмаев А.Г. –                директор МБОУ «Славкинская СШ»

(по согласованию)

Иванов А.И. –                директор ООО «Гранит» (по согласованию)

Казакова Н.Н. –             заведующая   Славкинской  врачебной

амбулаторией (по согласованию)

Березина И.А. –             заведующая  Славкинским  СДК (по согласованию)

П  Л  А  Н

# мероприятий по благоустройству  территории

# муниципального образования

# Славкинское сельское поселение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Еженедельная организация санитарных пятниц | Сентябрь- октябрь | Глава администрации |
|  | Проведение работы с коллективами организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, с населением | Сентябрь- октябрь | Глава администрации |
|  | Очистка проезжей части дорог от мусора ул.Мира – 800 м. ул.Больничная – 200м. ул.Советская – 200м. ул.Заводская – 300м. ул.Центральная – 200м. | При необходимости | Глава администрации |
|  | Участие в районных и областных субботниках по благоустройству | 4,18 сентября, 1,17,22 октября | Глава администрации |
|  | Косметический ремонт автобусных остановок | Сентябрь- октябрь | Глава администрации |
|  | Очистка прилегающих территорий организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности | При необходимости | Руководители организаций, учреждений и предприятий (по согласованию) |